Пояснительная записка к проекту изменений

Инвестиционной программы АО «ЭТК» на 2020-2024 гг.

в части изменений 2023 и 2024 гг.

Проект Инвестиционной программы АО «ЭТК» на 2020-2024 гг. предполагает следующие изменения:

- Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП-2235: разработка ПСД, замена ТМ-630кВА (2шт), строительство КЛ-0,4кВ», шифр 2022-ЭТК-ТП-2235 – исключить, в связи с отказом Заявителя от заключения договора технологического присоединения. Финансирование капитальных вложений на 2023-2024гг. аннулировать.

- Инвестиционный проект «Замещение электрической сети: замена кабельных линий 6кВ ПС 110/6/6кВ "ВОС" с выносом на эстакады.», шифр 2020-ЭТК-ТП-КЛ ВОС – исключить, в связи с переносом на сроки, выходящие за рамки сроков реализации настоящей Инвестиционной программы. Финансирование капитальных вложений на 2023-2024гг. аннулировать.

- Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Комсомольская": замена ОД,КЗ-110кВ на ЭВ-110, замена РЗА на микропроцессорные, учет ЭЭ по 110кВ, вынос ОПУ в УТБ. Разработка ПСД.», шифр 2022-ЭТК-ОРУ110-Комсомольская – исключить, в связи с переносом на сроки, выходящие за рамки сроков реализации настоящей Инвестиционной программы. Финансирование капитальных вложений на 2023-2024гг. аннулировать.

- Инвестиционный проект «Внедрение новой автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии второй очереди (АИИС КУЭ-2) с организацией верхнего уровня для нужд АО «ЭТК», включая базовый вариант реализации для потребителей трансформаторной подстанции ТП-3190. Разработка ПСД.», шифр 2022-ЭТК-АСКУЭ2 – исключить в связи с появлением на рынке более дешевого способа реализации законодательных требований. Финансирование капитальных вложений на 2023-2024гг. перенести на ИП с шифром 2023-ЭТК-ИСУЭ.

- Инвестиционный проект «Включение приборов учета в интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ) с монтажом приборов учета.», шифр 2023-ЭТК-ИСУЭ – включить, для реализации требований законодательства. Профинансировать Инвестиционный проект в рамках объемов финансирования 2022 года в размере 3,21 млн.руб. без НДС ИП с шифром 2022-ЭТК-АСКУЭ2.

Интеллектуальная система учёта электроэнергии — это совокупность функционально объединённых компонентов и устройств, предназначенная для удалённого сбора, обработки, передачи показаний приборов учёта электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учёта электрической энергии, удалённое управление её компонентами, устройствами и приборами учёта электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учёта электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности), утверждёнными Правительством РФ (Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ).

Таким образом, ИСУЭ является аналогом АИИС КУЭ в части сбора данных со счётчиков.

- Инвестиционный проект «Телемеханизация РП-2 ВОС, разработка ПСД», шифр 2022-ЭТК-ТМ-РП-2ВОС - исключить в связи с переносом на сроки, выходящие за рамки сроков реализации настоящей Инвестиционной программы. Финансирование капитальных вложений на 2023-2024гг. аннулировать.

Самойленко